## Slide 1
8TH TEAM3 · FINAL PROJECT · BG
BAAM 진행 발표
보드게임 《뱅!》 기반 TRPG 스타일 마피아 카드 게임 — 진행 상황 보고
UE 5.8 · GAS
리슨서버 · Steam
PvP 4–7인 / PvE 싱글
2026-09-04

## Slide 2
01
프로젝트 개요
《뱅!》의 역할 은닉·손패 전투 + 《포 더 킹》의 확률 판정·성장을 결합한 UE5·GAS 카드 게임
게임명 BAAM (코드/리포 접두사 BG)
컨셉 《뱅!》 역할 은닉·손패 전투 구조 + 확률 기반 판정·성장 결합
엔진/구조 Unreal Engine 5.8 · GAS · 리슨서버 멀티플레이(Steam)
모드 PvP(4~7인, 기본) / PvE(싱글, 슬레이 더 스파이어식 진행)
판정 권한 모든 판정은 서버 권위, 클라이언트는 예상 확률만 표시
핵심 플레이 감각
추리 숨겨진 역할과 승리 조건으로 서로의 의도를 읽는다
선택 턴당 카드 사용 한도(기본 2장) 안에서 우선순위를 정한다
확률 갈색 카드는 전부 대실패·실패·성공·대성공으로 갈린다
빌드 캐릭터·장비가 사용 한도와 성공률·대성공률을 바꾼다
정보 공유 덱이라 남은 카드를 세면 상대의 다음 수가 보인다
BAAM (BG) · 8th Team3 Final Project
02

## Slide 3
02
핵심 기술
카드·장비 시스템과 네트워크 판정을 떠받치는 두 축
AXIS 1
GAS
카드·장비 시스템 전체를 GAS 위에서 표현한다.
· 카드 효과 → Gameplay Ability
· 장비 지속 효과 → Infinite Gameplay Effect
· 확률 보정 → AttributeSet
AXIS 2
멀티플레이 (Steam)
판정은 전부 서버 권위로 처리한다.
· 클라이언트는 예상 확률만 미리 표시
· 손패는 COND_OwnerOnly 로 복제
· 셔플용 시드와 판정용 시드를 분리해 재현성 확보
4단계 확률 판정 (뱅! 기준 예시)
대실패 5%
실패 20%
성공 65%
대성공 10%
BAAM (BG) · 8th Team3 Final Project
03

## Slide 4
02
《뱅!》과의 차별성
같은 규칙 위에서, PC · 디지털 환경만이 줄 수 있는 것
구분 | 원작 《뱅!》 (대면) | BAAM (디지털)
연출 | 카드를 내려놓는 것으로 끝나는 정적인 진행 | 시네마틱 카메라 · 포스트 프로세싱으로 공격·피격 연출을 확대한다
무작위성 | 물리적 셔플과 수트 확인에 의존 — 표현할 수 있는 확률 구조에 한계가 있다 | 서버 권위 난수로 4단계 확률 판정을 실시간 계산하고, 장비·직업 보정까지 즉시 반영한다
카드 생성 | 인쇄된 카드가 전부 — 덱에 없는 카드는 절대 등장할 수 없다 | 규칙이 조건을 만족하면 카드를 즉석 생성해 지급한다 — 예: 암살자의 대성공 보상은 사용 한도를 소모하지 않고 쓰면 사라지는 1회성(Ephemeral) 카드
세 가지 모두 GAS · 서버 권위 구조가 있어야 성립하는 디지털 전용 설계다.
BAAM (BG) · 8th Team3 Final Project
04

## Slide 5
03
지금까지 구현된 내용
핵심 시스템 — 로드맵 전체 우선순위(GDD §12) 대비 진행 상태
P0 핵심 규칙
완료
P1 장비·빌드
대부분 완료
P2 디지털 확장
진행 중
P3 PvE 모드
진행 중
카드 판정 파이프라인
· 서버가 4단계 판정을 1회 굴려 처리
· AbilityByCardId → UGA_BGCardEffects
· BG_DumpDeck 으로 데이터·태그 일괄 검증
카드 데이터
· 총 64장 / 11종 (장비 3종 포함)
· 장비는 판정 없이 즉시 장착 처리
· UI 상 장비/공격/마법 분류 통일
GAS 기반 전투
· UGA_BGCardEffects 단일 실행 경로
· GE_BGDamage / GE_BGHeal / GE_BGEquip
· 사용 한도·확률 보정 어트리뷰트
턴 · 로비 · 좌석
· 입장 순 배치 + 판 시작 랜덤 재배정
· Ready / MatchStart 흐름
· 카드 사용 한도(기본 2장) 서버 권위
네트워크 · 세션
· Steam OSS 기반 세션 / 방 코드
· 손패 COND_OwnerOnly 복제
· 셔플·판정 시드 분리로 재현성 확보
UI
· View / Widget 계층 분리
· 드래그앤드롭 · 호버 확대 · 정보 툴팁
· 카드 프레임 글로우 · 디졸브 연출
BAAM (BG) · 8th Team3 Final Project
05

## Slide 6
03
지금까지 구현된 내용
PvE 가 목표로 하는 형태와, 그에 따른 구현 진행도
목표 설계 — PvP 와 다른 점 (GDD §16.1)
항목 | PvP | PvE (목표)
상대 | 사람 4~7인 | AI
덱 | 공용 64장 | 진영별로 더 적게 구성
진행 | 한 판으로 끝 | 레벨을 이어서 진행
성장 | 판 안에서 장비로만 | 레벨마다 새 카드를 덱에 추가
난이도 | 인원 구성으로 결정 | 적 수 증가 또는 기본 장비 추가 장착
새 게임 로직을 만들지 않고 기존 카드·장비 시스템을 재활용하는 것이 전제다.
구현 진행도 — PvE-Mode-Design.md §E9
E-0 봇 PC 스폰 완료
좌석 채우기 — 밧줄 만료로 봇 턴이 진행된다
E-1 역할·직업 고정 배정 완료
플레이어=보안관, 봇=무법자로 고정
E-2 AI 브레인 완료
밧줄 스킵 + 최소 대기 시간 규칙
E-3 진영별 덱 진행 중
데이터 연결·라우팅 완료, 실측 검증 남음
E-4 조우 리셋 + 보상 진행 중
보상·좌석 스케일링 연결, 연속 진행 검증 남음
E-5 적 장비·직업 배분 미착수
난이도 곡선의 마지막 축
BAAM (BG) · 8th Team3 Final Project
06

## Slide 7
04
남은 과제
다음 발표까지 처리할 항목
Legacy GA 9종은 의도적 비활성 — 정식 실행 경로는 UGA_BGCardEffects + OutcomeEffects 하나뿐. 호출 경로만 끊고 코드는 보존한다.
PvE 밸런스 실측 — 런 길이, 실패 시 처리, 중간 저장은 아직 미결정 (§E10).
적 장비·직업 배분(E-5) 착수 필요 — 난이도 곡선의 마지막 축.
장비·직업 보정 축(공격/회복/드로우 보정)은 설계상 확정이나 아직 어트리뷰트 미구현.
캐릭터 모델링 전체 교체 — 현재 일부(수도사·마법사 등)만 정식 모델로 전환됨.
시네마틱 연출 확대 — 카드 프레임 글로우·디졸브 리팩터는 완료, 전투 연출 확장은 지속 작업.
BAAM (BG) · 8th Team3 Final Project
07

## Slide 8
“숨겨진 역할로 심리전을 벌이는 카드 게임 《뱅!》을, 서버 권위 확률 판정과 GAS 기반 빌드, 그리고 시네마틱 연출로 온라인 PC 게임에 맞게 다시 설계하는 프로젝트.”
BAAM (BG) · 8th Team3 Final Project
감사합니다